- отчет

- об исполнении тарифной сметы

- по  передаче и распределению  тепловой энергии

- кгп «Теплосервис-Аксу» за 2019 год

Коммунальное государственное предприятие «Теплосервис-Аксу» государственного учреждения  «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Аксу» акимата города Аксу (далее КГП «Теплосервис-Аксу») является коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, осуществляющим  производственно- хозяйственную деятельность в области оказания услуг теплоснабжения  населенных пунктов, производственных помещений и объектов города Аксу. Основной вид деятельности – передача, распределение и снабжение тепловой энергии. Производственная мощность предприятия:

Общая протяженность  сетей  - 90832 м,  из них по  г.  Аксу – 82939м

В т.ч  магистральных – 14603 м, распределительных – 76229 м

Источником теплоснабжения города Аксу является РОК-2 принадлежащая АЗФ филиала  АО «ТНК» Казхром. Протяженность тепловых сетей на 01.01.19г по городу Аксу  составляет 82939. Ведется планомерная работа по снижению нормативных технических потерь. По передаче и распределению он составляет 18,28%. По снабжению тепловой энергии – 33,66%.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции  Министерства национальной экономики по Павлодарской области № 137 ОД от 20сентября 2016года был утвержден предельный уровень тарифа на услугу по передаче и распределению тепловой энергией в размере 891,47 тенге/Гкал без НДС с вводом в действие с 01 января 2019года. Во исполнении Протокола заседания Правительства Республики Казахстан № 46 от 19 ноября 2018 года касательно работы по снижению тарифов на услуги теплоснабжения и протокола совещания 2-07/150 от 14 ноября 2018 года по снижению тарифов на услуги ЖКХ, телекоммуникаций и цен на энергоресурсы  предприятие приняло  решение о снижении тарифа на 2%  от действующего тарифа 2018 года (от утвержденного на 6,3%) и составил 835,72 тенге/Гкал с вводом в действие с 01 января 2019 года. По итогам производственной деятельности доход от оказания услуг по передаче и снабжению тепловой энергией за 2019 год составил 358 691 тыс. тенге,  в том числе доход от оказания услуг по передаче и распределению тепловой энергии  314184 тыс. тенге.

Доходы  от деятельности

| Вид деятельности | Предусмотрено тарифом |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | тыс. тенге | тыс. Гкал | тыс. тенге |
| Услуги по снабжению т/энергии | 17,695 | 43694 | 18,693 | 44507 |
| Услуги по передаче т/энергии | 364,759 | 325173 | 375,944 | 314184 |
| Итого | 382,454 | 368867 | 394,637 | 358691 |

- Расходы  от деятельности

Расходы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия за 2019 год составили  385555 тыс. тенге, в том числе на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии –335886тыс. тенге.

тыс. тенге

| Вид деятельности | Расходы по ТС | Фактические расходы | Фактический доход | Результат от деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги по передаче тепловой энергии | 317283 | 333279 | 314184 |  |
| Затраты, не предусмотренные тариф. сметой |  | 2607 |  |  |
| Всего по передаче | 317283 | 335886 | 314184 | -21702 |
| Услуги по снабжению тепловой энергией | 43694 | 46387 | 44507 |  |
| Затраты не предусмотренные тарифной сметой |  | 3282 (подпит.вода) |  |  |
| Всего по снабжению | 43694 | 49669 | 44507 | -5162 |
| всего от деятельности по оказанию услуг по передаче и снабжению | 360977 | 385555 | 358691 | -26864 |

В результате основной  деятельности за 2019 год  получен   убыток     в размере -26864,0 тыс. тенге, от деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии  в сумме 21702,0  тыс. тенге, а от деятельности по оказанию услуг по снабжению тепловой энергии  получен убыток -5162,0  тыс. тенге.

Получение убытка по услуге передача и распределение тепловой энергии связано со следующими факторами:

1.Снижение тарифа по передаче и распределению на 6,3%, по снабжению тепловой  энергией от утвержденного тарифа 2019 года на 5,9%.

2.Увеличение затрат по амортизации. Причина – увеличилась первоначальная стоимость тепловых трасс после реконструкции модернизации по программе «Нұрлы жол» и проведение инвестиционной программы.

3.Увеличение затрат по ГСМ. Причина – в связи с повышением цен на ГСМ с 2016 по 2019год на 70%.

4.Увеличение затрат на капитальный ремонт. Причина – в связи с увеличением  объема работ капитального ремонта тепловых сетей в рамках реализации инвестиционной программы, утвержденной уполномоченным органом. Сметная стоимость ремонта тепловых трасс по инвестиционной программе в 2019 году составила 29364 тыс.тенге, тогда как в 2018 году стоимость ремонта составляла 23079 тыс.тенге,  расходы увеличились по капитальному ремонту на 24%, все в совокупности повлияло на увеличение себестоимости и ростом цен на выполненные услуги.

5. Повышение цен на сырье и материалы, в том числе на трубы, если средняя       цена в 2016 году составляла 165 тыс.тенге, то в 2019 году цена ее составила 285 тыс.тенге, и увеличилась на 72%, изоляционные материалы ( рост цен на 65%).

6. Затраты на запасные части. Состоящая на балансе спецтехника полностью выработала свой ресурс, поскольку эксплуатируется более 20-ти лет. Из-за отсутствия другой техники и возможности приобретения новой, мы вынуждены нести большие расходы на содержание и ремонт техники. Затраты на транспортные средства в сравнении  с 2018 годом увеличились на 25%.

7.Увеличение затрат на страхование персонала и медосмотр. Причина –     увеличение стоимости цен на страхование.

8.Увеличение затрат по ТБ и ОТ. Причина – в связи с повышением цен на     молоко, мыло и спецодежду.

Важной проблемой для предприятия остается подпиточная вода. Заключается она в том, что система теплоснабжения в поселке Аксу открытая, то есть теплоноситель в виде горячей воды используется  не только для отопления, но и для удовлетворения хозяйственных нужд. Поэтому использованная вода должна постоянно восполняться (закачиваться в систему теплоснабжения). Наши затраты на эти цели составляли около 3,3млн.тенге. В Договоре на поставку  тепловой энергии в горячей воде на отопительный сезон 2019 – 2020 годы   тариф на подпитку увеличился и   составляет 60,10 тенге/тонна. Таким образом, рост стоимости подпиточной воды по сравнению с предыдущим составил 5,4%.

Кроме того на баланс КГП «Теплосервис-Аксу» ежегодно  передаются бесхозные тепловые трассы, которые требуют дополнительных затрат на ремонт, а также несут за собой затраты на амортизацию и затраты по налогу на имущество.

На основании вышеизложенного наблюдается постоянный рост цен на большинство составляющих действующих тарифов, а поэтому они не соответствуют фактическому уровню затрат, что приводит к убыточности предприятия. По состоянию на 01.01.2020 года задолженности по налогам и платежам перед бюджетом нет.

- Анализ

исполнение тарифной сметы на оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии по статьям затрат.

В 2019 году тариф на передачу и распределение тепловой энергии составил 835,72 тенге/гкал (Приказ КГП «Теплосервис-Аксу» от 10.12.2018г, согласованный с ГУ «Департамент Комитета  по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» № 2-07/2930 от 11.12.2018 г), по сравнению с ранее утвержденным  тарифом снижение составило 6,3%.

- Горюче-смазочные материалы

- По этой статье заложено средств на сумму 14985 т.тенге, фактическое использование составило 18912 т.тенге, Перерасход затрат по данной статье составляет  26,2 % за счет увеличения   цен  на бензин с 142,50 до 146,75тенге за 1литр, топливо с 142,86 до 178,57 тенге за 1 литр, масло с 299,11 до 317,00 тенге за 1 литр.

Электроэнергия

Предусмотренные тарифной сметой затраты равны 5507 тыс.тенге, фактически затрачено 5689 тыс.тенге.  Отклонение  составляет 3,3 %.

Нормативные технические потери

Предусмотренные тарифной сметой затраты равны 107458 тыс.тенге, фактически затрачено 103256 тыс.тенге.  Отклонение составило 3,9% по сравнению с плановыми показателями.

- Затраты на оплату труда производственных рабочих

- составили 102669 тыс. тенге, что по сравнению с утвержденными затратами отклонение составляет 1,5 %.

- Амортизация  основного производства

- В результате передачи  теплотрасс, произошло увеличение  амортизации в несколько сот раз. Амортизационные отчисления за 2019 год составили 28791 тыс.тенге, что является отклонением в 34,1  % по сравнению с плановыми показателями.

- Ремонт

- Предусмотренный в смете капитальный ремонт в размере 19106 тыс.тенге выполнен фактически на 21890 тыс.тенге. По капитальному ремонту  отклонение составляет  14,6 %. Это связано с увеличением объема работы.

Услуги сторонних организаций

| № | Наименование услуги | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гидравлические испытания тепловых сетей | 100000,00 |
| 2 | Поверка приборов | 45419,81 |
| 3 | Ремонт автомашины | 36600,00 |
| 4 | Ремонт гидроцилиндра | 400000,00 |
| 5 | Ремонт спецтехники | 640000,00 |
| 6 | Технический осмотр автотранспорта | 37000,00 |
| 7 | Техническое обслуживание автотранспорта | 193740,00 |
| 8 | Утилизация по демеркуризации ртутьсодержащих ламп | 23900,00 |
| 9 | Утилизация промышленных отходов | 266242,06 |
| 10 | Шиномонтаж | 90000,00 |
| 11 | Утилизация автотранспортных шин | 37800,00 |
| 12 | Утилизация аккумуляторных батарей | 1,00 |
| 13 | Повышение квалификации | 86000,00 |
| 14 | Вода питьевая | 87989,56 |
| 15 | Аттестация технического персонала | 31500,00 |
|  | Итого | 2076192,43 |

«Услуги сторонних организаций производственного характера».

Объем услуг, выполняемых сторонними организациями составил 2076 тыс.тенге, экономия  по данной статье составляет 25,3% Данная экономия связана с тем, что некоторые услуги сторонних организаций производства были приобретены по более низкой цене в результате проведения тендеров по государственным закупкам.

Прочие затраты

|  | В тарифе | Факт. |
| --- | --- | --- |
| Прочие затраты всего в т.ч.: | 5756 | 8036 |
| Затраты по охране труда и ТБ, спецодежда, мыло спецпитание (молоко) | 1177 | 1636 |
| Коммунальные услуги | 718 | 984 |
| Запчасти | 2681 | 3881 |
| Прочие материалы | 1131 | 1093 |
| Автогаз | 49 | 442 |

- Перерасход  по  ТБ и ОТ  составил 39,0 %, так как  в течении года

- поднялись цены на молоко, спецодежду, мыло.

- По коммунальным услугам за 2019 г.  перерасход составляет  37,0%, в связи с повышением тарифов на электроэнергию и тепло.

- По приобретению запасных частей для автотранспорта перерасход  составляет         44,8 %, так как спецтехника эксплуатируется более 20-ти лет. Из-за отсутствия другой техники и возможности приобретения новой, мы вынуждены нести большие расходы на содержание и ремонт техники.

По статье прочие материалы составляет экономия 3,4%, в связи  с тем что

некоторые материалы и запчасти  были приобретены по более низкой цене

при проведении тендеров по государственным закупкам

- Расходы периода:

Заработная плата  административного персонала

В тарифной  смете на эти цели  предусмотрено 17959 т.тенге, фактический расход   превышен на 4,9 %. Это связано с выплатами за сверхурочные и выходом в выходные дни.  Социальный налог фактически составил 1138 т.тенге, что больше предусмотренного в тарифной смете на 0,2%, отклонения по социальным отчислениям по сравнению с утвержденными составили 0,6%, обязательное  социальное  медицинское страхование перерасход составил на 3,9%.

Налоговые платежи и сборы

- Тарифной сметой предусмотрено  1532 т. тенге, фактические затраты 4665 т. тенге. Перерасход по налогу на имущество получился в связи с передачей теплотрасс.

Т.тенге

| Наименование | По ТС | факт |
| --- | --- | --- |
| 1. Имущественный налог | 773 | 3743 |
| 2. .Налог на транспорт | 331 | 474 |
| 3. Земельный налог | 207 | 205 |
| 4. Плата за радиочастотную связь | 40 | 50 |
| 5. Плата за эмиссию ( загрязнение окружающей среды) | 181 | 193 |
| Итого: | 1532 | 4665 |

Амортизация

Экономия на 11,6%, чем заложено в тарифной смете, за счет уменьшения стоимости основных средств.

Командировочные расходы

По тарифной смете затраты на эти цели составляют 110 т.тенге, фактически  потрачено 31 т.тенге. Отклонение составило  в сторону уменьшения, в связи с проведением семинаров в онлайн режиме.

Коммунальные услуги административного характера

По данной статье заложено 354 т.тенге, фактический расход составил 730 т.тенге. Перерасход в связи с увеличением тарифа на тепло, воду и электричество.

Услуги связи

По тарифной смете затраты на эти цели составляют 368т.тенге, фактически  потрачено 767 т.тенге. Отклонение в сторону увеличения, объясняется повышением стоимости услуг на интернет и сотовую связь.

Услуги банка

Тарифом предусмотрено затрат в размере 458тыс. тенге, фактически – 565тыс. тенге. Отклонение составляет 23,4 %. Увеличился  объем банковских операций.

- Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги

Тарифом предусмотрено затрат в размере 756 тыс. тенге, фактически – 957 тыс. тенге. Отклонение составляет 26,6%.

| № | Наименование услуги | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Госпошлина | 8360,00 |
| 2 | Госпошлина за выдачу гос.номерных знаков автотранспорта | 21210,00 |
| 3 | Госпошлина за выдачу свидетельств о гос.регистрации автотранспорта | 9471,00 |
| 4 | Абонентская плата за бортовой контролер | 26785,71 |
| 5 | Информационно-технологическое сопровождение | 90000,00 |
| 6 | Обслуживание пожарной сигнализации | 120000,00 |
| 7 | Регистрационный сбор | 58572,00 |
| 8 | Снятие с учета и регистрация кассового аппарата | 13100,00 |
| 9 | Услуги нотариуса | 157150,00 |
| 10 | Услуги по обработке и доставке счетов извещений | 70245,06 |
| 11 | Услуги по использованию веб-портала госзакупок | 45089,29 |
| 12 | Услуги по предоставлению информации | 88200,00 |
| 13 | Услуги по проведению семинара | 27000,00 |
| 14 | Услуги по организации семинара | 27000,00 |
| 15 | Услуги по технической поддержке информационной системы | 146974,11 |
| 16 | Услуги по распечатке | 1080,00 |
| 17 | Объявление в газету | 43725,00 |
| 18 | Пополнение баланса | 3500,00 |
|  | Итого | 957 462,17 |

- Периодическая печать

- Заложено в тарифной смете 50 т.тенге, фактическая сумма затрат составила 48 т.тенге. Отклонение составляет 4,0%

- Канцелярские расходы

- Заложено в тарифной смете 277 т.тенге, фактическая сумма затрат составила 407 т.тенге. Перерасход на 46,9 %, в связи с повышением цен на канцелярские товары.

Медицинский  осмотр и страхование

В тарифе предусмотрено 1299  тыс. тенге, фактические затраты на медосмотр и  страхование  составили 2079 тыс. тенге.  Отклонение связано с увеличением стоимости  расценок на страхование.

Затраты на ремонт и содержание зданий (хоз.нужды)

Кроме вышеперечисленных затрат предприятие несет затраты на содержание и ремонт здания и другие хозяйственные нужды. Эти затраты в тарифе составляют 726 т.тенге, фактически по ним  израсходовано 661 т.тенге. Отклонение в размере 9,0%.

Услуги по обслуживанию оргтехники

В тарифной смете предусмотрено 356т.тенге, фактически израсходовано 176 т.тенге, в связи с обновлением оргтехники уменьшились затраты на ремонт и обслуживание.

Затраты, не предусмотренные тарифом

Так как предприятие имеет своих пенсионеров, помогает в социальной жизни города,  оказывает материальную и благотворительную помощь своим работникам.   Поэтому имеются затраты не предусмотренные тарифной сметой. Всего по ним расход средств составил 2607,0  т.тенге.

Расходы, не учтенные в утвержденной тарифной смете

| № | Наименование | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благотворительность | 40000,00 |
| 2 | Материальная помощь пенсионерам | 174000,00 |
|  | Материальная помощь | 84270,00 |
| 3 | Проведение праздничных мероприятий | 351549,00 |
| 4 | Оплата по больничным листам производственного персонала | 1289178,18 |
| 5 | Оплата по больничным листам АУП | 554898,34 |
| 6 | Штрафы, пени в бюджет | 81132,40 |
| 7 | Штрафы , пени по хоз. договорам и внебюджетные фонды | 435,60 |
| 8 | Пополнение баланса сотовой связи | 32200,00 |
| 9 | Итого | 2607663,52 |

Объем продукции

Фактический объем реализованной продукции составил 375,944 Гкал, что на 3,0%  выше утвержденного в тарифной смете.