|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год** |  |  |  |  |
|  |  |  | **КГП "Теплосервис-Аксу". Деятельность по передаче и распределению тепловой энергией.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)\*\*\* | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ) |
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий  | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | Отчет о прибылях и убытках за 2020 год | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
| план | факт | Амортизация | Прибыль | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Передача и распределение тепловой энергии в городе Аксу | Ремонт теплотрассы от ТК-44 до дома по ул.Пушкина,22, 3 мкрорайон г.Аксу  | м | 62 | 62 | 2020 | 487,00 | 1055,536 | 1055,536 | 0 | - | 1055,536 | 0 | 0 | 0 | 91,9 | 92,2 | 61 | 40 | 10,2 | 9,9 | 0 | 0 | - | \* |
| Ремонт теплотрассы от Т-450 до ТК-453, 10 микрорайон г.Аксу | м | 70 | 70 | 2020 | 2960,058 | 2960,058 | 0 |   | 2960,058 | 0 | 0 | 0 | 92,1 | 92,1 | 60 | 44 | 9,9 | 10,6 | 0 | 0 |   | \* |
| Ремонт теплотрассы от ТК-118 до дома по ул.Камзина,27, 8 микрорайон г.Аксу | м | 22 | 22 | 2020 | 680,523 | 680,523 | 0 |   | 680,523 | 0 | 0 | 0 | 88,2 | 88,2 | 60 | 47 | 9,45 | 10,5 | 0 | 0 |   | \* |
| Ремонт теплотрассы и ГВС от дома по ул.Абая,61 до ТК 156/1, 6 микрорайон г.Аксу | м | 492,3 | 473,5 | 2020 | 7142,855 | 7142,855 | 0 |   | 7142,855 | 0 | 0 | 0 | 88,7 | 88,7 | 65 | 54 | 8,8 | 9 | 0 | 0 |   | \* |
| Ремонт теплотрассы от ТК-235 до ТК-244, ТК-247, ТК-817, ТК-809, 1-3 микрорайон г.Аксу | м | 86 | 86 | 2020 |   | 3870,062 | 3870,062 | 0 |   | 3870,062 | 0 | 0 | 0 | 88,7 | 88,7 | 65 | 55 | 8,8 | 9 | 0 | 0 |   | \* |
| Ремонт теплотрассы от ТК-29 до ТК-9, п.Аксу | м | 137 | 137 | 2020 |   | 3926,416 | 3926,416 | 0 |   | 3926,416 |   |   |   | 91,6 | 90,2 | 65 | 54 | 9,4 | 9,2 | 0 | 0 |   |   |
| Ремонт теплотрассы от ТК-130 до ТК-276, 9 микрорайон г.Аксу | м | 114 | 114 | 2020 |   | 9195,77 | 9195,77 | 0 |   | 8708,77 | 487 |   |   | 92,3 | 91,7 | 60 | 53 | 9,1 | 9 | 0 | 0 |   |   |
| Итого |   |   | 983,3 | 964,5 |   | 487,00 | 28831,22 | 28831,22 | 0 |   | 28344,22 | 487 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |