**Отчет по итогам деятельности за 2018 год КГП «Теплосервис-Аксу» по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии.**

КГП «Теплосервис – Аксу», как субъект естественных монополий, оказывает услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией потребителям города Аксу и поселка Аксу.

Всего за 2018 год выполнен капитальный ремонт тепловых сетей различных диаметров протяженностью 1422 м, что составляет 100 % от общего объема запланированных работ.

Выполнены работы по текущему ремонту протяженностью 250м

В рамках инвестиционной программы в период 2016-2020 гг. в 2018 году проведен ремонт тепловых сетей протяженностью 843,5 м общей стоимостью 23179,0 тыс. тенге. Исполнение работ составляет 100%. Согласно инвестиционной программы на 2018 год были произведены следующие ремонтные работы

- теплотрасса от ТК-27а до ЦТП 4 4 мкр г. Аксу-170метров

- теплотрасса от ТК 242 до Ауэзова 53 5 микр г.Аксу д-70 мм протяж. 17,5 м;

- теплотрасса от ТК 434 до Чкалова 36 г.Аксу д.70, 100, 150 мм протяж. 446 м;

- теплотрасса и трубопровод ГВС от ТП до ТК 760 ул.Камзина 71,73,75, ул. Желтоксан 9,16 7А микр. г.Аксу д-150, 100 мм протяж. 210 м,

- установка контрольно-измерительной аппаратуры на ул.Энергетиков 1,2 и по ул.Комсомольская ,16 в поселке Аксу на сумму 34 800 тенге.

Объем передачи тепловой энергии по городу и поселку Аксу составил 373,613 тыс. Гкал, объем услуг по снабжение потребителей поселка Аксу - 18,104 тыс. Гкал

С 1 января 2018 года действовали тарифы:

- на оказание услуг по передаче тепловой энергии в размере 852,78 тенге/Гкал (без учета НДС)

- на оказание услуг по снабжению тепловой энергией потребителей пос. Аксу - с 01 июля 2017 года по 28 февраля 2018 года в размере 2114,78 тенге/Гкал (без учета НДС), с 01 марта 2017 года по 31декабря 2018 года в размере - 2371,23 тенге/Гкал (без учета НДС).

Доход от оказания услуг по передаче и снабжению тепловой энергией составил 360,962тыс. тенге. Прочие доходы – 24804,0 тыс.тенге.

Расходы, связанные с основной деятельностью составили 362,644тыс. тенге. Расходы по финансированию – 582,0 тыс.тенге. Прочие расходы – 9248,0 тыс.тенге. Расходы по корпоративному подоходному налог – 9644,0 тыс.тенге. Прибыль за 2018 год – 3648,0 тыс.тенге.

Анализ исполнения тарифных смет показал, что не все фактические затраты соответствуют затратам, утвержденным тарифной сметой. Это связано с увеличением тарифа на коммунальные услуги, услуги связи, а также с увеличением стоимости услуг поставщиков. В связи с этим, приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области № 162-ОД от 21.12.2018 г. была произведена корректировка тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии. В результате корректировки изменение статей расходов не превышает установленных в соответствии с законодательством 5%.

За 2018 год задолженности по налогам и платежам перед бюджетом нет.

В 2019 году предприятием запланирована ремонтная компания протяженностью 1577 м сметной стоимостью 34720,0 тыс. тенге, из них капитальный ремонт составляет 1327,0 м и текущий ремонт 250м.

В рамках инвестиционной программы в период 2016-2020 гг. в 2019 году запланирован ремонт тепловых сетей протяженностью 1344 м общей стоимостью 29363,0 тыс. тенге на ремонтные работы теплотрасс от ТК80 до ТК2,(магистраль №6), от ТК42 до ТК45, теплотрасс от ТК783 до ул.Астана 43, ул.Астана 41,Астана 39,Астана 43 4 мкр г.Аксу, теплотрасс от ул.Астана 43 до ул.Астана 47, ул.Астана 49,4мкр г.Аксу, теплотрасс от ТК17 до ТК19,ТК20,ТК21,ТК14,ТК57, 5мкр г.Аксу, теплотрасс от ТК10 до ТК242,5 мкр г.Аксу, теплотрасс от ТК 502 до ТК 211,ТК 214 8мкр г.Аксу,теплотрасс от ТК 604 до ТК 606,11мкр г.Аксу,а также установка контрольно – измерительной арматуры в жилых домах Комсомольская 12,20,20а в поселке Аксу.

**КГП «Теплосервис-Аксу»**