# ОТЧЕТ

об исполнении инвестиционной программы

КГП «Теплосервис-Аксу» на 2019 год

по услуге снабжение тепловой энергией

КГП «Теплосервис-Аксу» является субъектом естественных монополии, деятельность которого  регулируется уполномоченным органом – Управлением Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополии по Павлодарской области.

КГП «Теплосервис-Аксу» приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по Павлодарской области № 197-ОД от 17 сентября 2010 г включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области

Основным предметом деятельности КГП  «Теплосервис - Аксу»  является осуществление хозяйственной деятельности в области теплоснабжения населения  и хозяйствующих субъектов города Аксу и поселка Аксу.

В этой связи главной задачей предприятия является неуклонное повышение качества предоставляемых  коммунальных услуг, развитие и совершенствование инфраструктуры города.

Инвестиционная программа КГП  «Теплосервис - Аксу»  по услуге снабжение тепловой энергией на 2019 год составлена с учетом текущего технического состояния основного и вспомогательного оборудования, приоритетов экономического и технического характера, включающих в себя мероприятия, направленные на повышение коэффициента использования задействованных активов, увеличение надежности и производительности оборудования.

Источниками финансирования программы определены амортизационные отчисления в составе тарифа на предоставляемые услуги.

При осуществлении услуг по снабжению тепловой энергии необходимо учитывать вопросы постоянного повышения качества подачи тепловой энергии потребителям. Для улучшения качества поставляемых услуг и во избежание недовольства жителей поселка Аксу, возникла необходимость в контроле давления и температуры теплоносителя. В связи с чем, целесообразным была установка контрольно-измерительной арматуры для осуществления специалистами (контролерами) в поселке Аксу контроля температуры и давления теплоносителя и как следствие, контроля качества снабжения тепловой энергии.

В рамках реализации инвестиционной программы была установлена  контрольно-измерительная арматура в жилых домах по ул. Комсомольская, 12, 20, 20а  в поселке Аксу.

Затраты на реализацию программы  составили 42120 тенге, по сравнению с утвержденной программой произошло отклонение на сумму 11618 тенге в связи с повышением роста цен.