**«Теплосервис-Ақсу» КМК 2018 жыл ішіндегі жылу энергиясын беру, тарату және жабдықтау қызметінің қорытындысы бойынша есеп**

«Теплосервис-Ақсу» КМК, табиғи монополия нысаны ретінде, Ақсу қаласының және Ақсу кентінің тұтынушыларына жылуды тарату, бөлу және

жабдықтау қызметін көрсетеді.

 2018 жылы барлық ұзындығы 1422 м әртүрлі диаметрлі жылу желісіне күрделі жөндеу жасалды, ол жоспарланған жұмыстардың 100 %-ын құрайды.

Ұзындығы 250 м желіге ағымдағы жөндеу жұмыстары орындалды.

2016-2020 жылдар кезеңіндегі инвестициялық бағдарламалар шеңберінде 2018 жылы жалпы құны 23179,0 мың.теңге ұзындығы 843,5 м жылу желілеріне жөндеу өткізілді. Жұмыстарды орындау 100 % құрайды. 2018 жылғы инвестициялық бағдарламаға сәйкес мынадай жөндеу жұмыстары жүргізілді:

* ТК-27а-дан 4-ЖЖБ дейін жылу трассасын жөндеу, Ақсу қаласы 4 шағын аудан – 170 метр;
* ТК-242-ден Әуезов көшесі, 53 дейін, Ақсу қаласы Ақсу қаласы 5 шағын аудан – 70 мм, ұзындығы 17,5 м;
* ТК-434-ден Ақсу қаласы Чкалова көшесі, 36 дейін, диаметрі 70, 100, 150 мм, ұзындығы 446 м;
* ТП-дан ТК 760 дейін ЫСҚ құбырлары мен жылу трассаны жөндеу, Ақсу қаласы Қамзин к-сі 71,73,75, Желтоқсан к-сі 9,16, Ақсу қаласы 7А шағын аудан – диаметрі -150, 100 м, ұзындығы 210 м;
* 34800 теңге сомаға бақылау-өлшеу аппаратурасын орнату Ақсу кенті Энергетиков к-сі 1,2 және Комсомольская к-сі 16.

 Ақсу қаласы мен кентке жылу беру көлемі 355,572 мың Гкал-ды, Ақсу кентінің тұтынушыларын жылумен жабдықтау көлемі 18,104 мың Гкал-ды құрайды.

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап мына тарифтер қолданылды:

* 852,78 теңге/Гкал (ҚҚС-ын есепке алмағанда) жылу энергиясын тарату қызметіне;
* Ақсу кентінің тұтынушыларын жылумен жабдықтау қызметіне – 2017 жылғы 1 шілдеден 2018 жылғы 28 ақпанға дейін – 2114,78 теңге/Гкал (ҚҚС-ын есепке алмағанда), 2017 жылғы 1 наурыздан бастап 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін– 2371,23 теңге/Гкал (ҚҚС-ын есепке алмағанда).

2018 жылдағы кәсіпорынның кірісі 360962мың теңгені құрады. Ал, негізгі қызметпен байланысты шығындар -362644мың теңге болды.

|  |
| --- |
| Тариф сметасына өткізілген талдау барлық нақты шығындардың барлығы тариф сметасымен бекітілген шығындарға сәйкес келмейтінін көрсетті. Ол коммуналдық және байланыс қызметтердің, сондай-ақ өнім берушілер қызметі құнының ұлғаюымен байланысты. Осыған байланысты, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті Павлодар облысы бойынша департаментінің 2018 жылғы 21 желтоқсандағы № 162-НҚ бұйрығымен жылу энергиясын беру және тарату бойынша қызметтерінің тариф сметасына түзету енгізілді. Нақтылау нәтижесінде шығыстар мәнін өзгеруі заңнамағасәйкес белгіленген 5%-дан аспайды. |
|  |

 2018 жылы бюджет алдында салықтар мен төлемдер бойынша берешек жоқ.

 2019 жылы кәсіпорынмен сметалық құны 34720,0 мың теңге ұзындығы 1577 м жөндеу компаниясы жоспарланған, оның ішінде күрделі жөндеу 1327,0 м және ағымдағы жөндеу 250м құрайды.

 2016-2020 жылдар кезеңіндегі инвестициялық бағдарламалар шеңберінде 2019 жылы жылу желілерін жөндеу жұмыстары ұзындығы 1344 м жалпы құны 29363,0 мың.теңге жылу трассаларды жөндеу жұмыстарын өткізуге жоспарланды

ТК80-нен ТК2 дейін,( №6 магистраль), ТК42-ден ТК45 дейін, ТК783-ден Астана к-сі, 43-үй, Астана к-сі, 41,Астана 39,Астана,43 дейін Ақсу қаласы 4 шағын аудан, Астана,43-ден Астана,47, Астана,49 дейін, Ақсу қаласы 4 шағын аудан, ТК17-ден ТК19,ТК20,ТК21,ТК14,ТК57 дейін Ақсу қаласы 5 шағын аудан, ТК10-нан ТК242 дейін Ақсу қаласы 5 шағын аудан, ТК 502-ден ТК 211,ТК 214 Ақсу қаласы 8 шағын аудан, ТК604-ден ТК606, Ақсу қаласы 11 шағын аудан, сондай-ақ 30502 теңге сомаға Ақсу кенті Комсомольская к-сі 12, 20, 20а тұрғын үйлеріне бақылау - өлшеу арматурасын орнату.

 **«Теплосервис-Ақсу» КМК**